| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ข. ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านการคมนาคม |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 1 ด้านการพัฒนาคมนาคมสะดวก |  |  |  |  |  |  |  |

  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานด้านพัฒนาการคมนาคมสะดวก

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖4 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสุภาพ รอหันต์ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่คำเจริญ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก. สายคลองส่งน้ำ เชื่อมทาง หลวงหมายเลข 359 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่คำเจริญ. | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. ขุดวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 5 จุดๆละ 9 ท่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน และท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตรจำนวน 6 ท่อน พร้อมบ่อพัก | 18,600 400,000 | บ้าน นางสุภาพ รอหันต์ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่คำเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่คำเจริญ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ข. ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านการคมนาคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 1 ด้านการพัฒนาคมนาคมสะดวก  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา : งานด้านพัฒนาการคมนาคมสะดวก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖4 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย.. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  |  | ก.ย. |  |
| 3 4 5 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านเนินสะอาด ซอยประปา-ฝายน้ำล้น โครงการซ่อมทางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (ปูบนผิวคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านเนินสะอาด – นาล้อม วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบริเวณบ้านนางลาวัลย์ ทองคลี่ ถึงบริเวณบ้าน น.ส.วิไลลักษณ์ ป้อมปุบผา หมู่ที่ 5 บ้านเนินสะอาด | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.50 เมตร ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.50 เมตร ขุดวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 180 เมตร พร้อม บ่อพัก | 150,000 500,000 499,000 | หมู่ที่ 5 บ้านเนินสะอาด ซอยประปา - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 บ้านเนินสะอาด – นาล้อม หมู่ที่ 5 บ้านเนินสะอาด | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ข.ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 1 ด้านการพัฒนาคมนาคมสะดวก  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา : งานด้านพัฒนาการคมนาคมสะดวก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ |  | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖4 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 7 8 |  | โครงการติดตั้งฝารางระบายน้ำ แบบเหล็กบริเวณบ้าน นายเสกสรรค์ ผาดง หมู่ที่ 5 บ้านเนินสะอาด โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีต พร้อมฝังท่อ ระบายน้ำ ถนนสุวรรณศร หมู่ที่ 8 บ้านสัดกะสัง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต (โดยการรื้อถอนก่อสร้างใหม่) บริเวณบ้านนางบัวลา ไหว้ครู หมู่ที่ 9 บ้านคลองกระเบื้อง | ติดตั้งฝารางท่อระบายน้ำแบบ เหล็ก โดยการติดตั้งบนรางหรือบ่อพักเดิม ขนาดกว้าง 4.00 – 6.00 เมตร ถนนกว้าง 5-10 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.50 เมตร ท่อระบายน้ำขนาดเเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 30 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. | 20,800 400,000 68,000 | หมู่ที่ 5 บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 8 บ้านสัดกะสัง หมู่ที่ 9 บ้านคลองกระเบื้อง | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข.ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 1 ด้านการพัฒนาคมนาคมสะดวก

 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานด้านพัฒนาการคมนาคมสะดวก

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖4 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 10 | เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพิมพ์ ปัดทุมมา หมู่ที่ 9 บ้านคลองกระเบื้อง) โครงการเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ย แต่งบริเวณสระน้ำ สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ตร..ม. ปรับบปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยแต่งขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร และลานดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งขนาดพื้นที่ 160 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 408 ลูกบาศก์เมตร | 68,000 85,000 | ซอยบ้านนายพิมพ์ ปัดทุมมา หมู่ที่ 9 บ้านคลองกระเบื้อง บริเวณสระน้ำ สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข.ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 1 ด้านการพัฒนาคมนาคมสะดวก

 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานด้านพัฒนาการคมนาคมสะดวก

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖4 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 12 13 | โครงการปรับปรุงรั้วลวดหนามบ้านพัก อบต.สระแก้ว โครงการถมดินลูกรังภายในเขตบ้านพัก อบต.สระแก้ว โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 17 บ้านระเบิดขาม | ขนาดความสูง 1.30 – 1.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า95 เมตร พร้อมอุปกรณ์ กว้าง 36 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 630 ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงต่อเติมขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76 ตารางเมตร | 47,500 111,000 500,000 | บ้านพัก อบต.สระแก้ว บ้านพัก อบต.สระแก้ว ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 17 บ้านระเบิดขาม | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข.ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 1 ด้านการพัฒนาคมนาคมสะดวก

 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานด้านพัฒนาการคมนาคมสะดวก

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 15 | โครงการขยายผิวจราจรดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งและฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 17 บ้านระเบิดขาม (บริเวณทางเข้าบ้าน นายสมชัด โสโพธิ์) โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบริเวณหน้าบ้าน นางเพ็ญศรี กงแก้ว ถึงบริเวณบ้านนายประสงค์ กงแก้ว หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 65.00 เมตร หนา 0.50 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน และดินลูกรังหลังท่อปริมาณ 130 ลูกบาศก์เมตร หรือรวมปริมาณดินลูกรังทั้งหมด 230.86 ลูกบาศก์เมตร ฝังท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 70 เมตร พร้อม บ่อพัก | 67,400 202,000 | หมู่ที่ 17 บ้านระเบิดขาม (บริเวณทางเข้าบ้าน นายสมชัด โสโพธิ์) หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข.ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 1 ด้านการพัฒนาคมนาคมสะดวก

 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานด้านพัฒนาการคมนาคมสะดวก

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖4 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | โครงการฝังท่อระบายน้ำ (ใต้ถนน ค.ส.ล.เดิม) พร้อมบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณบ้านนายประสงค์ กงแก้ว ถึงบริเวณหน้าวัดราษฎร์นิมิต(หนองปรือ) หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ | ฝังท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (ใต้ถนน ค.ส.ล.เดิม) พร้อมบ่อพักน้ำ โดยการรื้อถนน ค.ส.ล.เดิม และเทใหม่ ขนาดถนนกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตโดยไม่หักพื้นที่บ่อพักน้ำ 400 ตารางเมตร ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ | 499,200 | หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข.ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 1 ด้านการพัฒนาคมนาคมสะดวก

 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานด้านพัฒนาการคมนาคมสะดวก

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖4 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 18 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ของ อบต.สระแก้ว โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ บริเวณ อบต.สระแก้ว | ก่อสร้างโรงจอดรถ ของ อบต.สระแก้ว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร (ภายในพื้นที่ อบต.สระแก้ว) ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 676 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ไม่มีไหล่ทาง (บริเวณ อบต.สระแก้ว) | 495,000 316,000 | อบต.สระแก้ว อบต.สระแก้ว | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข.ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 1 ด้านการพัฒนาคมนาคมสะดวก

 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานด้านพัฒนาการคมนาคมสะดวก

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖4 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1๙ 20 | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเนินกลาง (บริเวณถนนสายบายพาส) จ้างเหมาติดตั้งฝารางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 5 (บริเวณแยกบ้านเนินสะอาด) | ขนาดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า1,172 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ฝารางระบายน้ำแบบเหล็กขนาดกว้างเฉลี่ย0.22-0.33 เมตร ยาวรวม 120 เมตร | 495,000 253,500 | หมู่ที่ 18 บ้านเนินกลาง หมู่ที่ 5 บ้านเนินสะอาด | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ข. ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาประชาชชนมีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |

 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  :  งานด้านพัฒนาการคมนาคมสะดวก

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖4 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21 22 23 24 | ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านโคกนกขุนทอง ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านคลองหมี ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 10 บ้านสี่แยก ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 14 บ้านชาติเจริญ | ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 485 เมตร ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 2,300 เมตร ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 2,300 เมตร ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 2,300 เมตร | 57,000 170,000 140,000 105,600 | หมู่ที่ 1 บ้านโคกนกขุนทอง หมู่ที่ 4 บ้านคลองหมี หมู่ที่10 บ้านสี่แยก หมู่ที่ 14 บ้านชาติเจริญ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคมนาคมสะดวก |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |

  แผนงานเคหะชุมชน : งานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖4 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ 2 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะจากสระน้ำสาธารณะประโยชน์ถึงทางหลวงหมายเลข 359 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่คำเจริญ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะจากกลุ่มบ้านสี่แยกไปคุ้มหนองขนไก่ หมู่ที่ 10 บ้านสี่แยก | เพื่อให้ถนนมีแสงสว่าง ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ถนนมีแสงสว่าง ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 112,716 45,187 | หมู่ที่ 3 บ้านใหม่คำเจริญ หมู่ที่ 10 คุ้มหนองขนไก่ บ้านสี่แยก | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคมนาคมสะดวก |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |

  แผนงานเคหะชุมชน : งานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖4 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 4 5 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า สาธารณะจากกลุ่มบ้านหนองเตียนไปบ้านระเบิดขาม หมู่ที่ 17 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณกลุ่มนางสาวโสภิตา ยอดเมือง บ้านระเบิดขาม หมู่ที่ 17 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า สาธารณะกลุ่มแรก จากกลุ่มบ้านนายสมศรี ศรีน้อย ถึงทางหลวงหมายเลข 359 หมู่ที่ 18 บ้านเนินกลาง | เพื่อให้ถนนมีแสงสว่าง ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ถนนมีแสงสว่าง ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ถนนมีแสงสว่าง ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 215,292 45,000 162,290 | หมู่ที่ 17 บ้านหนองเตียน ไปบ้านระเบิดขาม หมู่ที่ 17 บ้านระเบิดขาม หมู่ที่ 18 บ้านเนินกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคมนาคมสะดวก |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |

  แผนงานเคหะชุมชน : งานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖4 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า สาธารณะกลุ่มสอง จากกลุ่มบ้านนายสมศรี ศรีน้อย ถึงทางหลวงหมายเลข 359 หมู่ที่ 18 บ้านเนินกลาง | เป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔บ้านโนนทองหลาง ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารสุข | 67,489 | หมุ่ที่ 18 บ้านเนินกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ข. ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาประชาชนมีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |

  แผนงานสาธารณสุข : ด้านพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖4 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ 2 3 | โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข Fโครงการรณรงค์และแก้ไข ยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชชุมชน/หมู่บ้าน ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ฯ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ประชาชนในตำบลสระแก้วได้รับประโยชน์ ประชาชนในตำบลสระแก้วได้รับประโยชน์ ประชาชนในตำบลสระแก้วได้รับประโยชน์ | 60,000 60,000 60,000 | ศาลาการเปรียญ วัดราษฎร์นิมิต(หนองปรือ) ศาลาการเปรียญ วัดราษฎร์นิมิต(หนองปรือ) ศาลาการเปรียญ วัดราษฎร์นิมิต(หนองปรือ) | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ข. ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาประชาชนมีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |

  แผนงานสาธารณสุข : ด้านพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖4 |  |  | พ.ศ. 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ประชาชนในตำบลสระแก้วได้รับประโยชน์ | 6๐,๐๐๐ | ศาลาการเปรียญ วัดราษฎร์นิมิต(หนองปรือ) | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ข. ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาประชาชนมีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |

  แผนงานงานเคหะและชุมชน  :  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖4 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการจัดชื้อถังขยะพลาสติกหนามีหูหิ้วก้นถังเจาะรู ระบายน้ำขัง ขนาด 200 ลิตร | ถังขยะพลาสติกหนามีหูหิ้วก้นถังเจาะรู ระบายน้ำขัง ขนาด 200 ลิตร | 10,๐๐0 | ภายในพื้นที่ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  การลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.9NPU9 ที่  3  ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| ๑7 | โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน | เพื่อให้ประชาชน เกษตรกรนำทรัพยากรที่มือยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างทักษะด้านการเกษตร ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง และเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมขน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐ | ที่ทำการ อบต.9NPU9 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.9NPU9 ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| ๑8 | โครงการต่อเติมครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทองหลาง | เป็นค่าดำเนินการโครงการต่อเติมครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทองหลาง ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ - โดยทำการต่อเติมครัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 3.30 เมตร หลังคาเมทัลชีท (ก่อสร้างตามแบบ อบต.9NPU9 กำหนด) | ๑๐๐,000 | หมู่ที่ ๓ บ้านนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.9NPU9 ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| 19 | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายวิชิต กว้างนอก ถึง คลองอีสานเขียว บริเวณนานายเกิด เดชหวังกลาง พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างหมู่ที่ 6 บ้านสระแดงพัฒนา (สายไปยังบ้านโนนตาลเสี้ยน ตำบลโคกกระเบื้อง) | - เป็นค่าดำเนินโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ - โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15.00 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.30 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบ อบต. 9NPU9 กำหนด) | 421,000 | หมู่ที่ 6 บ้านสระแดงพัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.9NPU9 ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| ๒0 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างสายจากบริเวณบ้านนายหมั่น สอนโคกสูง ถึง บริเวณบ้านนายสุรินทร์ และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด บริเวณต้นมะขามนานายคำรณ มนกลาง หมู่ที่ 1 บ้านห้วยชงโค | - เป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างสาย ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ - โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.30 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 0.30 เมตร ชั้น 3 ยาว 4.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน (ก่อสร้างตามแบบ อบต.9NPU9 กำหนด) | 91,700 | หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยชงโค | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.9NPU9 ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| ๒1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสามแยกบริเวณบ้านนายสวง ดาวโคกสูง ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม และสายจากบริเวณบ้านนางสมหมาย แต่งพลกรัง ถึง สามแยกบริเวณบ้านนายสุขสันต์ ดาวโคกสูง หมู่ที่ 2 บ้านวังโพธิ์ | เป็นค่าดำเนินก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ สายที่ 1 สายจากสามแยกบริเวณบ้านนายสวง ดาวโคกสูง ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร สายที่ 2 สายจากบริเวณบ้านนางสมหมาย แต่งพลกรัง ถึง สามแยกบริเวณบ้านนายสุขสันต์ ดาวโคกสูง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 102.80 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆ 0.30 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.9NPU9 กำหนด) | 77,800 | หมู่ที่ ๒ บ้านวังโพธิ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.9NPU9 ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| ๒2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านห้วงชงโค หมู่ที่ 1 เชื่อมทางหลวง 2369 จำนวน 2 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจุดที่ 2 และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้างของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณทางเชื่อมจุดที่ 1 ถึงบริเวณบ้านนางอูน บำรุงนา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ จุดที่ 1 กว้าง 0.15 เมตร และขยายถนนทั้งสองข้างเชื่อมจุดที่ 1 ถึง บริเวณบ้านอูน บำรุงนา ด้านซ้ายกว้าง 0.70 เมตร ด้านขวากว้าง 0.30 เมตร ยาวข้างละ 80.00 เมตร หนาข้างละ 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 133.20 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 28.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบต.9NPU9 กำหนด) | ๒๖๑,๕๐๐ | หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยชงโค | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.9NPU9 ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| ๒3 | โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะคอนกรีตเสริมเหล็กฝายวังแร่ทั้งสองข้าง | ดำเนินโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะคอนกรีตเสริมเหล็กฝายวังแร่ทั้งสองข้าง หมู่ที่ 5 บ้านวังแร่ ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ - โดยทำการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะคอนกรีตเสริมเหล็กฝายวังแร่ ฝั่งซ้ายสูง 2.50 เมตร ฝั่งขวาสูง 2 เมตร หน้าข้างละๆ 0.10 เมตร ยาวข้างละ 20.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบ อบต.9NPU9 กำหนด) | 120,0๐๐ | หมู่ที่ ๕ บ้านวังแร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.9NPU9 ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| ๒4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณหน้าบ้านนางอัมพร รานอก ถึง รางระบายน้ำเดิมบริเวณหน้าบ้านนางไม้ เย้ยกลาง หมู่ที่ 3 บ้านนา | ดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณหน้าบ้านนางอัมพร รานอก ถึง รางระบายน้ำเดิมบริเวณหน้าบ้านนางไม้ เย้ยกลาง หมู่ที่ 3 บ้านนา ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ - โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากรางกว้าง 0.40 เมตร ยาว 27.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.9NPU9 กำหนด) | 30,400 | หมู่ที่ ๓ บ้านนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.9NPU9 ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| ๒5 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างหลังสบายใจรีสอร์ท หมู่ที่ 5 บ้านวังแร่ | ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างหลังสบายใจรีสอร์ท หมู่ที่ 5 บ้านวังแร่ ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดบดทับ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,680.00 ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.9NPU9 กำหนด) | 85,100 | หมู่ที่ ๕ บ้านวังแร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

]

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.9NPU9 ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม

  แผนงานการเกษตร  :  งานส่งเสริมการเกษตร

| ลำดับที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| ๒6 | โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื่อการผลิตทางการเกษตรสู้เกษตรกร สนับสนุนการผลิตพืชที่สารมารถเพิ่มผลิตและคุณภาพ ตามแนวทางการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อนำไทยสู่ครัวโลกตามแนวยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เพื่อลดต้นทุนการผลิต เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น | ๒๐,๐00 | ที่ทำการ อบต.9NPU9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

****************************************